| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НОВОШЕШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул. Советская, д.80, с. Новошешминск,423190 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЯҢА ЧИШМӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Совет урамы, 80, Яңа Чишмә авылы,423190 |
| --- | --- | --- |

__________________тел.: (8-84348) 2-20-08, факс: (8-84348) 2-21-73, Nsmsp.Nsm@tatar.ru______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                       КАРАР

от «27» февраля 2018 г.                                                                              № 3

« О проведении   противопаводковых мероприятий на территории Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования предприятий и учреждений в период весеннего половодья и паводка в 2018 году, постановляю:

- Утвердить комплексный план по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2018 года на территории Новошешминского сельского поселения (приложение № 1).

- Утвердить  комиссии по оценке готовности Новошешминскго сельского поселения к  паводкоопасному периоду, на период подготовки к         пропуску паводковых вод и половодья 2018 года (приложение 2).

- Провести обследование  гидротехнических сооружений.

- Принять своевременные меры по подготовке к пропуску паводковых вод (очистка от снега, льда, мусора водопропускных систем автомобильных дорог, мостов, проездов, насыпей, плотин и т.п.).

- Обнародовать (опубликовать) настоящее решение на «Официальном портале  правовой информации Республики Татарстан" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Новошешминского муниципального района и на информационных стендах сельского поселения расположенных по адресу: РТ, Новошешминский район,          с. Новошешминск (ул. Ленина, д.44, ул.Ленина, д.48а).

- Постановление  руководителя исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения № 5 от 7 марта  2017  года «О проведении   противопаводковых мероприятий на территории Новошешминского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» признать утратившим силу.

Руководитель Исполнительного комитета

Новошешминского сельского поселения                                           А.В. Иванов

Приложение №1

к постановлению исполнительного комитета

Новошешминского сельского поселения

№3 от 27 февраля 2018 года

Комплексный план по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2018 года на территории Новошешминского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание комиссии | 12.03.2018г. | Председатель комиссии Иванов А.В. |
| 2. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, о мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка | паводковый период | Секретарь комиссии Маланчева Т.Н |
| 3. | Провести инструктаж с учениками школ по весеннему половодью | март | Директора школ |
| 4. | Организовать проведение обследований и проведение необходимых работ по очистке водопропускных труб от снега, наледи и мусора | До 20 марта | Заместитель председателя комиссии Димитриев А.В |
| 5. | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений | до 20 марта | Заместитель председателя комиссии Димитриев А.В |
| 6. | Провести ремонт моторной лодки, и проверить готовность к работе переправы | март | Директор МУП «Север» Лукин А.С. |
| 7. | Обследование и укрепление мостов | До начала и в период половодья | ООО «Мостовик» |
| 8. | Провести мероприятия в средней школе: с подвальных помещений на верхние этажи все имущество | до 2 апреля | Средняя школа, директор Лазарева О.И |
| 9. | Установить график дежурства в средней школе | До начала и в период половодья | Средняя школа, директор Лазарева О.И |
| 10 | Составить списки населения, проживающих в зоне возможных затоплений, по каждому населенному пункту, подготовить пункты временного размещения для эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных | До 2 апреля | Секретарь комиссии Маланчева Т.Н |
| 11. | Подготовить памятки населению по его действиям в период половодья, в случае угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (магазины, клубы, остановки общественного транспорта, почтовые отделения, информационный щиты) | По подготовке к половодью | Секретарь комиссии Маланчева Т.Н |
| 12. | Эвакуация населения из мест подтопления С привлечением транспортных средств организаций в количестве 12 единиц | В период паводка | Председатель комиссии, организации с транспортными средствами |
| 13. | Размещение населения во временные места проживания, с организацией питания | В период паводка | Руководители учреждений (гимназия, РДК) |

Приложение №2

к постановлению Исполнительного комитета

Новошешминского сельского поселения

№ 3 от 27 февраля 2018 года

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности Новошешминского сельского поселения к  паводкоопасному периоду, на период подготовки к         пропуску паводковых вод и половодья 2018 года

Иванов А.В. -  руководитель исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения, председатель комиссии

Димитриев А.В. – специалист по ЖКХ исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения, заместитель председателя комиссии

Маланчева Т.Н- секретарь исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения, секретарь комиссии

Члены:

### Нестеров А.П -  Директор МУП  Новошешминского муниципального района РТ (по согласию)

Махмутова Э.Э.- Директор Новошешминской гимназии (по согласию)

Алукаев Р.Х.- Заместитель главного врача ЦРБ (по согласию)

Гайнатуллин А.М.- индивидуальный предприниматель (по согласию)

Козлова М.И.- глава КФХ «Козлова М.И»  (по согласию)

Гизатуллин Р.Н – участковый  инспектор РОВД, ( по согласию)

Функциональные обязанности

членов по оценке готовности Новошешминского сельского поселения к  паводкоопасному периоду, на период подготовки к         пропуску паводковых вод и половодья 2018 года

Иванов А.В.              непосредственное руководство    комиссии

Димитриев А.В       ответственный за работу комиссии по

круглосуточному наблюдению за паводком

Маланчева Т.Н.     ответственная за оформление заседаний комиссии и

выполнение принятых решений

Гизатуллин Р.Н      ответственный за охрану общественного порядка и

сохранность имущества граждан при эвакуации

населения из мест возможного подтопления

( по согласию)

Нестеров А.П        ответственный за обеспечение транспортом в период и

эвакуации населения из мест подтопления

( по согласию)

Махмутова Э.Э     ответственная за размещение эвакуированного

населения из мест возможного подтопления

(по согласию)

Алукаев Р.Х.          ответственный за медицинское обеспечение

Эваконаселения ( по согласию)

Гайнатуллин А.М.  ответственный за обеспечение продовольственными

товарами эваконаселения эвакуируемых из зон

подтопления ( по согласию)

Козлова М.И         ответственный за подготовку техники для выполнения

аварийно- спасательных работ во время весеннего

паводка (по согласию)