| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ШАХМАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул. Центральная, д.40 с. Шахмайкино 423183 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ШАХМАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Үзәк урам, 40 Шахмай авылы |
| --- | --- | --- |

______тел.:(884348)38-4-46, факс: (8-84348)38-4-96,  Shah.Nsm@tatar.ru_____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      КАРАР

от 27 февраля 2018 года                                                                       №6

О мероприятиях по защите населения и территории Шахмайкинского сельского поселения в период весеннего половодья 2018 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2018 года постановляю:

1. Утвердить состав притивопаводковой комиссии согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка согласно приложению №2.

3. Противопаводковой комиссии организовать круглосуточное дежурство членов комиссии.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шахмайкинского

сельского поселения                                                       Гаризов И.Г.

Приложение №1

к Постановлению  №6 от 27.02.2018г.

СОСТАВ

притивопаводковой комиссии исполнительного комитета Шахмайкинского сельского поселения Новошешминского муниципального района РТ

- Гаризов Ильяс Гумерович – председатель комиссии

- Нуртдинов Радик Фаргатович  - заместитель председателя комиссии

- Гильмутдинов Рамис Зайнутдинович– член комиссии (по согласованию)

- Сабитов Ильгизар Камилович- член комиссии (по согласованию)

- Гильмутдинов Ильдар Ирекович - член комиссии (по согласованию)

- Хабибуллин Ильдар Фаргатович- член комиссии (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению  №6 от 27.02.2018г.

ПЛАН

мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения

весеннего паводка

| №№ | Мероприятия | Участники | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обследовать берега реки Челна, оврагов, расположенных на территории сельского поселения | Хабибуллин И.Ф. Гильмутдинов И.И. | До 20.03.2018 |
|  | Провести работу по очистке мостовых переходов, очистить водопропускные трубы мостовых переходов. | Хабибуллин И.Ф. | 15.03-25.03.2018 |
|  | Очистить сваи гидротехнического сооружения р. Челна и от слоя льда | Хабибуллин И.Ф. Гильмутдинов И.И. | До 25.03.2018 |
|  | Проинформировать население о правилах поведения во время весеннего паводка. Информацию разместить на информационных стендах, в зданиях учреждений, магазинах. | Гаризов И.Г. | 20.03.2018 |
|  | Организовать круглосуточное дежурство членов притивопаводковой комиссии | Гаризов И.Г. | По мере прибавления уровня воды в реке |
|  | Предупредить возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений | Гаризов И.Г. Нуртдинов Р.Ф. | В период половодья |
|  | Разработать и утвердить схему оповещения населения в период весеннего половодья | Гаризов И.Г. | 20.03.2018 |
|  | Определить печень гидротехнических сооружений, подлежащих ремонту и реконструкции в 2018 году | Гаризов И.Г. | до 01.05.2018 |
|  | Очистить водопропускные трубы на дорогах для пропуска максимального объема талых вод. | Хабибуллин И.Ф. Гильмутдинов Р.З. Гильмутдинов И.И. | до и в период весеннего половодья |

План

мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка 2018 г.

| №№ | Наименование | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвердить состав притивопаводковой комиссии, согласно приложению №1 | Гаризов И.Г. – руководитель исполкома Шахмайкинского сельского поселения | 25.03.2018г |
| 2 | Утвердить перечень мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка, согласно приложению №2 | Гаризов И.Г. – руководитель исполкома Шахмайкинского сельского поселения | 25.03.2018г |
| 3 | Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии, разработать инструкцию дежурного, способы соблюдения при возможном потоплении | Нуруллина Г.М.- секретарь исполнительного комитета Шахмайкинского сельского поселения | По мере прибавления уровня воды в реке |
| 4 | Разработать схему оповещения членов притивопаводковой комиссии и способы передачи информации о возможном потоплении в районную притивопаводковую комиссию | Нуруллина Г.М.- секретарь исполнительного комитета Шахмайкинского сельского поселения | до 20.03.2018г. |