Информация по результатам проверки  строительства и содержания  автомобильных муниципальных дорог

Согласно обращения Прокуратуры района Контрольно-счетной палатой проведена    проверки исполнения законодательства при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области строительства и содержания автомобильных дорог за период с 2017 года по 10 месяцев 2018 года, всего  охвачено 44 объекта, в т.ч. 20 объектов за счет средств дорожного фонда района, 22 объекта – средства самообложения граждан..

По итогу проверки установлено, что все работы, охваченные проверкой по заключенным контрактам, выполнены в полном объеме, но установлены следующие замечания и недостатки:

- остановочный павильон установлен за счет средств муниципального дорожного фонда на автодороге республиканского значения;

-  наличие локальных просадок дорожного полотна глубиной до 5 см., в количестве 3 ед., общей площадью около 1,0 м.кв., наличие 2-х локальных просадок дорожного полотна глубиной до 10 см., общей площадью около 1,0 м.кв.;

- в связи с недостаточным качеством отсыпного грунтощебня наличие локальной колейности;

- не достаточно ровная (волнами) планировка полотна по итогу выполнения работ по приведению в нормативное состояние дорог – на момент проверки работы находились на стадии приемки.

По итогу проверки материал направлен руководству района и Прокуратуру Новошешминского района.

Председатель Контрольно-счетной палаты Новошешминского муниципального района РТ; Губкин Р.А..