|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗИРЕКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **НОВОШЕШМИНСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**  ул. Ленина, д. 53, с. Ерыклы, 423185 |  | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **ЯҢА ЧИШМӘ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ**  **БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**  Ленин урамы, 53, Зирекле авылы, 423185 |
| Новошешминский МР (ГЕРБ)111 |

тел., факс: (8-4348) 38-6-76, [Zarek.Nsm@tatar.ru](mailto:Zarek.Nsm@tatar.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от 15 февраля 2019 года № 4

**«О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Зиреклинское сельское поселение» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»»**

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, в целях своевременного оказания помощи жителям, живущим в затопляемой зоне в период весеннего паводка

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Определить состав противопаводковой комиссии (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка 2019 года на территории Зиреклинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (приложение №2).

3.Утвердить список жителей села, проживающих в зоне подтопления (приложение №3).

4.Провести предупредительные противопаводковые мероприятия согласно утвержденного плана мероприятий.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Новошешминского муниципального района <http://novosheshminsk.tatarstan.ru/> и на специальных информационных стендах на территории Зиреклинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зиреклинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района Д.Г.Гайфутдинов

Приложение № 1

к постановлению Исполнительного комитета

Зиреклинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от 15 февраля 2019 года №4

**С О С Т А В**

**ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ**

Исполнительного комитета

Зиреклинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

1.Гайфутдинов Джалиль Габдрашитович- председатель комиссии, глава Зиреклинского сельского поселения;

2. Хаметвалеев Айрат Минвалеевич- заместитель председателя комиссии, директор Зиреклинского лицея;

3. Садыков Марат Хаметзакирович - член комиссии, глава КФХ Садыков М.Х.;

4. Гатиятуллина Фания Гибадулловна **-**  член комиссии, заведующая Зиреклинским детским садом;

5. Гареев Джалиль Жавдатович **-** член комиссии, сельского поселения;

6. Гарифуллина Рязиня Назиповна- член комиссии, заведующая Урганчинским ФАП;

7. Нургатина А.Т.- член комиссии, секретарь исполкома.

Приложение № 2

к постановлению Исполнительного комитета

Зиреклинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от 15 февраля 2019 года №4

ПЕРЕЧЕНЬ

улиц Зиреклинского сельского поселения,

попадающих в зону подтопления при весеннем паводке

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  улицы | Колич.  дворов | Численность  населения | Колич.  КРС | Колич.  лощадь | Колич.  овец | Приме-  чание |
| 1. | ул.Кичуйская | 2 | 9 | 7 | - | - |  |
| 2. | ул.Г.Тукая | 4 | 7 | - | - | - |  |

РАСЧЕТ

На эвакуацию населения Зиреклинского сельского поселения

из зон подтопления в места расселения с.Ерыклы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эвакуируемая  улица | Место  расселения | Колич.  людей | Транспорт | Колич. |
| 1. | ул. Кичуйская | Зиреклинский сельский клуб | 9 | КФХ Садыков М.Х. | 1 |
| 2. | ул.Г.Тукая | Зиреклинский сельский клуб | 4 | КФХ Садыков М.Х. | 1 |

Приложение № 3

к постановлению Исполнительного комитета

Зиреклинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от 15 февраля 2019 года №4

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1. | Обследовать берега реки Кичуй, речки Инеш расположенной на территории села | Рабочая группа  комиссии по под-готовки и прове-дения весеннего паводка | до начала и в период половодья |
| 2. | Провести работу по очистке мостовых переходов, очистить водопропускные трубы мостовых переходов. | Рабочая группа  комиссии по под-готовки и прове-дения весеннего паводка | до начала и в период половодья |
| 4. | Сделать проходы для талых вод по ул.Ворошилова, Г.Тукая, Кичуйская села Ерыклы | Рабочая группа  комиссии по под-готовки и проведе-ния весеннего паводка | до начала и в период половодья |
| 5. | Провести подворный обход, обеспечить безопасность населения- пенсионеров, лиц пенсионного возраста, одиноких жителей села. | Рабочая группа  комиссии по под-готовки и проведе-ния весеннего паводка | до начала и в период половодья |
| 6. | Проинформировать население о правилах поведения во время весеннего паводка. Информацию разместить на информационных стендах, в зданиях учреждений, магазинах. | Рабочая группа  комиссии по под-готовки и прове-дения весеннего паводка | до начала и в период половодья |
| 7. | Организовать круглосуточное дежурство членов противопа-водковой комиссии. | Рабочая группа  комиссии по под-готовки и прове-дения весеннего паводка | По мере прибавления уровня воды в реке |
| 8. | Разработать и утвердить схему оповещения населения в период весеннего половодья | Рабочая группа  комиссии по под-готовки и прове-дения весеннего  паводка | до начала и в период половодья |
|  | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1. | Утвердить состав противопаводковой комиссии, согласно приложению №1. | Гайфутдинов Д.Г.-глава Зиреклинского СП | до 15.03.2019 |
| 2. | Утвердить перечень улиц села Ерыклы, попадающих в зону временного потопления, согласно приложению №2 | Гайфутдинов Д.Г.-глава Зиреклинского СП | до 15.03.2019 |
| 3. | Утвердить перечень мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка. | Гайфутдинов Д.Г.-глава Зиреклинского СП | до 15.03.2019 |
| 4. | Произвести расчет сил и средств, предназначенных для проведения предупредительных противопа-водковых мероприятий, а также для ведения аварийно- спасательных работ при подтопления, рас-четы на выделение автотранспор-та для проведения экстренных эвакомероприятий в связи с подтоплением. | Гайфутдинов Д.Г.-глава Зиреклинского СП | до 15.03.2019 |
| 5. | Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии, разработать инструкцию дежурного, способы соблюдения при возможном подтоплении в районную противопаводковую комиссию. | Нургатина А.Т. - секретарь исполнитель-ного комитета Зиреклинского сельского поселения | По мере прибавления уровня воды в реке |
| 6. | Разработать схему оповещения членов противопаводковой комиссии и способы передачи информации о возможном подтоплении в районную противопаводковую комиссию | Нургатина.А.Т. - секретарь исполнитель-ного комитета Зиреклинского сельского поселения | до 15.03.2019 |
| 7. | Эвакуируемых жителей населенного пункта из подтопленных мест разместить в здании Зиреклинского сельского клуба согласно приложению №3 | Нургатина.А.Т. -секретарь исполнитель-ного комитета Зиреклинского сельского поселения | Во время паводка |
| 8. | Для перевозки эвакуируемых от мест подтопления в места разме-щения привлечь транспорт организаций, предприятий независимо от форм собственности согласно приложению №4. Ознакомить с графиком руководителей, чей транспорт будет задействован. | Гайфутдинов Д.Г.-глава Зиреклинского СП | до 15.03.2019 |

Список жителей

с.Ерыклы Новошешминского муниципального района РТ

попадающих в зону потопления при весеннем паводке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Адрес | Подпись |
| 1. | Фаттахова М.Г.-5 чел. | С.Ерыклы, ул.Кичуйская,5 |  |
| 2. | Зарипов Р.Р.-4 чел. | С.Ерыклы, ул.Кичуйская,1 |  |
| 3. | Сулейманова З.А.-1 чел. | С.Ерыклы, ул.Г.Тукая,23 |  |
| 6. | Гатауллина С.Ш.-1 чел. | С.Ерыклы, ул.Г.Тукая,25 |  |
| 7. | Идиятуллин Г.Ш. -3 чел. | С.Ерыклы, ул.Г.Тукая,21 |  |
| 8. | Минабутдинов Г.Г. – 2 чел. | С.Ерыклы, ул.Г.Тукая,19 |  |

Глава Зиреклинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района Д.Г.Гайфутдинов