|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧЕБОКСАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****НОВОШЕШМИНСКОГО****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**ул. Чапаева , 3 б, с. Чув.ЧебоксаркаНовошешминский район ,423192 |  | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ****ЯҢА ЧИШМӘ****МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЧАБАКСАР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ****БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**Чапай урамы, 3 б ,Чабаксар авылы , Яңа Чишмә районы, 423192 |
| Новошешминский МР (ГЕРБ)111 |

 тел.: (8-84348) 37-5-84, факс: (8-84348) 37-5-84,Cheb.Nsm@tatar.ru\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

от 21 февраля 2020 года №4

**О мероприятиях по защите населения и территории Чебоксарского сельского поселения в период весеннего половодья 2020 года**

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2020 года **постановляю:**

1. Утвердить состав притивопаводковой комиссии согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка согласно приложению №2.

3. Противопаводковой комиссии организовать круглосуточное дежурство членов комиссии.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Чебоксарского**

**сельского поселения Моляков С.В.**

Приложение №1

к Постановлению №4 от 21.02.2020г.

**СОСТАВ**

**притивопаводковой комиссии исполнительного комитета Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального района РТ**

1. Моляков Сергей Владимирович – председатель комиссии
2. Охотников Владимир Александрович - заместитель председателя комиссии
3. Гусляров Николай Силагорович- член комиссии (по согласованию)
4. Никонорова Светлана Ивановна - член комиссии (по согласованию)
5. Каримуллина Регина Ренатовна - член комиссии (по согласованию)

Приложение №2

к Постановлению №4 от 21.02.2020г.

**ПЛАН**

мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения

 весеннего паводка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятия** | **Участники** | **Сроки** |
|  | Обследовать берега реки Чебоксарка, оврагов, расположенных на территории сельского поселения | **Охотников В.А.** | До 20.03.2020 |
|  | Провести работу по очистке мостовых переходов, очистить водопропускные трубы мостовых переходов. | **Зайцев А.В.** | 15.03-25.03.2020 |
|  | Очистить сваи гидротехнического сооружения р. Челна и от слоя льда | **Зайцев А.В.****Охотников В.А** | До 25.03.2020 |
|  | Проинформировать население о правилах поведения во время весеннего паводка. Информацию разместить на информационных стендах, в зданиях учреждений, магазинах. | **Моляков С.В.** | 20.03.2020 |
|  | Организовать круглосуточное дежурство членов притивопаводковой комиссии | **Моляков С.В.** | По мере прибавления уровня воды в реке |
|  | Предупредить возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений | **Моляков С.В.****Охотников В.А.** | В период половодья |
|  | Разработать и утвердить схему оповещения населения в период весеннего половодья | **Моляков С.В.** | 20.03.2020 |
|  | Определить печень гидротехнических сооружений, подлежащих ремонту и реконструкции в 2020 году | **Моляков С.В.** | до 01.05.2020 |
|  | Очистить водопропускные трубы на дорогах для пропуска максимального объема талых вод. | **Зайцев А.В.****Охотников В.А.** | до и в период весеннего половодья |

**План**

**мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование**  | **Ответственные**  | **Сроки**  |
| 1 | Утвердить состав притивопаводковой комиссии, согласно приложению №1 | Моляков С.В.. – руководитель исполкома Чебоксарского сельского поселения | 25.03.2020г |
| 2 | Утвердить перечень мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка, согласно приложению №2 | Моляков С.В.. – руководитель исполкома Чебоксарского сельского поселения | 25.03.2020г |
| 3 | Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии, разработать инструкцию дежурного, способы соблюдения при возможном потоплении | Гурьянова М.Д. секретарь исполнительного комитета Чебоксарского сельского поселения | По мере прибавления уровня воды в реке |
| 4 | Разработать схему оповещения членов притивопаводковой комиссии и способы передачи информации о возможном потоплении в районную притивопаводковую комиссию  | Гурьянова М.Д. секретарь исполнительного комитета Чебоксарского сельского поселения |  до 20.03.2020г. |