проект

РЕШЕНИЕ

Совета Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от «___» апреля 2020 г.                                                                                   № ______

«Об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного

соглашения на объекты водоснабжения с. Ерыклы и с. Урганча»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Совет Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

РЕШАЕТ:

- Утвердить план мероприятий по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения с. Ерыклы и с. Урганча (прилагается).

- Признать утратившим силу Решение Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 13 ноября 2019 №54-340 «Об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения с. Ерыклы и с. Урганча»

- Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте Новошешминского муниципального района Республики Татарстан   в   информационно - телекоммуникационной   сети «Интернет» http//novosheshminsk.tatarstan.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и взаимодействию с представительными органами поселений Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

Глава Новошешминского

муниципального района                                                                                 В.М. Козлов

Приложение к решению

Совета Новошешминского

муниципального района

Республики Татарстан

от «___» апреля 2020 г. № _____

План мероприятий

по заключению концессионного соглашения на объекты водоснабжения

с. Ерыклы и с. Урганча

Перечень объектов:

1. Водопровод, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район, с. Ерыклы, кад. № 16:31:000000:12:34

2. Водопровод, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район, с. Урганча, кад. № 16:31:000000:13:07

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Стоимость (тыс.руб.) | Контроль (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сведений об имуществе, разработка конкурсной документации по передачи объектов водоснабжения в концессию | Октябрь-ноябрь 2019 года | Палата земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ | - | Исхакова Л.К. Попкова Н.В. |
| 2 | Согласование мероприятий, проводимых в рамках концессионного соглашения. | июнь 2020г. | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | - | Исхакова Л.К. |
| 3 | Принятие Постановления Новошешминского муниципального района о проведении конкурса на заключение концессионного соглашения | июнь 2020г. | Палата земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ | - | Исхакова Л.К. Попкова Н.В. |
| 4 | Размещение извещения о проведении конкурса на сайте «Totgi.gov.ru» | июнь 2020г. | Палата земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ | - | Исхакова Л.К. Попкова Н.В. |
| 5 | Если более 1 участника, то направление участникам конкурса уведомления о предоставлении конкурсных предложений | июль 2020г. | Палата земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ | - | Исхакова Л.К. Попкова Н.В. |
| 6 | Приём конкурсных предложений (если более 1 участника) | август 2020г. | Палата земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ | - | Исхакова Л.К. Попкова Н.В. |
| 7 | Рассмотрение конкурсных предложений (цены) | сентябрь 2020г. | Палата земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ | - | Исхакова Л.К. Попкова Н.В. |
| 8 | Заключение Концессионного соглашения | Если менее 1 заявки, то октябрь 2020г.; Если более 1 заявки - декабрь 2020г. | Палата земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района РТ | - | Исхакова Л.К. Попкова Н.В. |