Информация по результатам проверки соблюдения отдельных требований при ремонте центральных водопроводов на территориях сельских поселений Новошешминского муниципального района

Согласно поручения Главы Новошешминского муниципального района Контрольно-счетной палатой проведена внеплановая проверка соблюдения отдельных требований действующего законодательства при ремонте центральных водопроводов на территориях сельских поселений Новошешминского муниципального района за период 2011 – 2014 гг. (акт от 28.06.2014 г.).

Проверкой установлены следующие нарушения:

- отсутствие в наличии на территориях поселений утвержденных в установленном порядке исполнительных схем водоснабжения, за исключением Новошешминского, Тубылгытауского, Ленинского сельских поселений;

-  отсутствие внесения текущих изменений в имеющиеся исполнительные схемы водоснабжения;

- отсутствие отражения затрат в учете на реконструкцию системы водоснабжения в Архангельском, Буревестниковском, Екатерининском, Ленинском, Утяшкинском, Черемуховском, Шахмайкинском поселениях;

- нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ в Акбуринском  сельском поселении в 2013 году проведен ремонт водопровода, отсутствующего на балансе поселения, протяженностью 150,0 м. на сумму 99,99 тыс. руб.;

- в нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (принципа эффективности использования бюджетных средств), в Екатерининском сельском поселении на момент проверки не использовался водопровод протяженностью 620 м. построенного в 2013 году.

По итогу проверки для принятия мер по устранению выявленных нарушений каждому сельскому поселению было направлено представление с указанием на выявленные нарушения, недостатков и сроков предоставления информации по принятым мерам.

# Также материалы проверки направлены Прокуратуру Новошешминского района.

Председатель Контрольно-счетной палаты Новошешминского муниципального района РТ; Губкин Р.А..