Информация по результатам проверки  строительно-ремонтных работ  по биотермическим ямам

Согласно поручения Главы Новошешминского муниципального района Контрольно-счетной палатой проведена проверка строительно-ремонтных работ  по биотермическим ямам, расположенных на территориях Екатерининского (с. Н. Иванаево), Азеевского, Зиреклинского сельских поселений за период 2013 – 2014 гг. на предмет определения соответствия фактического объема и стоимости выполненных ремонтно-строительных работ актам приемки выполненных работ.

Проверкой установлено:

По ремонту биотермических ям, расположенных в Екатерининском (с. Н. Иванаево), Азеевском и Зиреклинском сельских поселениях, заказчиком являлся Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена составляла 549 488,70 руб.. По итогу проведенного электронного аукциона № 0111300025114000042 победителем был признан ИП Манукян М.У. с. Новошешминск с ценой контракта 317 130,00 руб..

На проведение работ по ремонту скотомогильников в с. Азеево, с. Ереклы, д. Новое Иванаево был заключен муниципальный контракт от 12.07.2014 г.  №44 на сумму  317 130,00 руб..

По итогу проведенного контрольно-счетной палатой с выходом на место контрольного обмера фактически выполненных работ и произведенного расчета с использованием программного комплекса «Гранд-СМЕТА» было установлено, что общая стоимость выполненных ремонтно-строительных работ соответствует стоимости контракта.

На момент проверки заказчиком выполненные работы приняты не были.

В нарушение требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденной Приказом Минфина России от 21.12.2012 г. №171н,  при оплате работ по ремонту биотермических ям, расположенных в Екатерининском (с. Н. Иванаево), Азеевском и Зиреклинском сельских поселениях на сумму 285 802,0 руб. была применена  подстатья 225 КОСГУ, данные расходы необходимо было отразить по статье 226 КОСГУ (устранено в ходе проверки).

Председатель Контрольно-счетной палаты Новошешминского муниципального района РТ; Губкин Р.А..