**Информация по результатам аудита в сфере закупок за 2023 год**

Согласно плана работы проведен аудит в сфере закупок за 2023 год. По итогу проверки установлены следующие нарушения и недостатки:

* по итогу проведенных торгов за 2023 год сложился относительно низкий показатель эффективности торгов (экономия по итогу торгов) по закупке товаров, работ, услуг (2,2%), что является следствием низкого показателя «количества участников, приходящихся на одну закупку» – в среднем 1,86 участника на 1 лот и как следствие, низкой состязательности (конкуренции), в т.ч.

- эл. аукцион – экономия 3,6% (1,92 заявки на 1 закупку);

- открытый конкурс в эл. форме (*услуги по организации питания*) – 0,0% (1,0 заявка на 1 закупку).

* **нарушения при размещении муниципальных заказов в количестве 11 ед. на общую сумму 21 626,93 тыс. руб., в том числе**:

- указание в проекте контракта (контракте) срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, **превышающего** **семь рабочих дней** с даты подписания заказчиком документа о приемке, в количестве 10 ед. на сумму 16 246,93 тыс. руб.;

- факты **противоречий** (разночтений) определенных требований к предмету закупки в документах, входящих в состав аукционной документации **по сроку исполнения контракта**, в количестве 1 ед. на сумму 5 380,00 тыс. руб.;

* **нарушения при исполнении муниципальных контрактов исполнителями в количестве 4 ед. на общую сумму 4 239,41 тыс. руб., в том числе**:

*\** нарушения сроков приемки выполненных работ, оказанных услуг, в количестве **2** ед. на сумму **176,89** тыс. руб.;

*\** нарушение установленных сроков исполнения муниципальных контрактов подрядчиками в количестве **2** ед. на сумму **4 062,52** тыс. руб. (*просрочка 51 дн. на сумму 699,56 т.р. (были приняты меры ответственности по контракту), просрочка 21 дн. на сумму 1 566,24 т.р., 47 дн – на сумму 1 432,07 т.р., 90 дн. – на сумму 364,66* т.р. *(меры ответственности по контракту не приняты).*

Следует отметить, по мнению контрольно-счетной палаты одной из причин несоблюдения в отдельных контрактах подрядчиками сроков исполнения контрактов является необъективность указания срока исполнения контракта. В связи с чем, для снижения количества фактов несоблюдения установленных сроков исполнения контракта, заказчикам необходимо более детально, обосновано подходить к вопросу определения сроков выполнения работ (оказания услуг), в т.ч. для реализации установленных планов (сроков) предмета муниципального заказа, учитывать время определения поставщика (подрядчика).

Все выявленные нарушения и недостатки в определенной степени отрицательно влияют на эффективность использования как финансовых, так и иных ресурсов Новошешминского муниципального района.

По итогу проведенных выборочных проверок на соответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям муниципальных контрактов в количестве 6 ед. на сумму 7 293,40 тыс. руб., установлено следующее:

*\** замечание по силовому кабелю подогрева кровли и сточных труб – уложен и закреплен небезопасным, несоответствующим требованиям способом, *в количестве 1 ед. на сумму 6,0 тыс. руб..*

***По итогу проверки*** приняты меры по устранению нарушений и недостатков. Результаты проверки доведены до руководства района, иных заинтересованных лиц. Ответственные лица в количестве 1 ед. привлечены к дисциплинарной ответственности (замечание). Материалы проверки направлены в прокуратуру района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Председатель Контрольно-счетной палаты Новошешминского муниципального района РТ |  | Губкин Р.А. | |