Информация по результатам проверки количественных характеристик выполненных ремонтных работ автодороги Новошешминск-Чувашская Чебоксарска – Новое Иванаево в Новошешминском муниципальном районе РТ

Согласно поручения Главы Новошешминского муниципального района (Исх. от 06.02.2016 г. №466-в (вопросы на сходе граждан)) Контрольно-счетной палатой Новошешминского муниципального района проведена проверка количественных характеристик выполненных ремонтных работ автодороги Новошешминск-Чувашская Чебоксарска – Новое Иванаево в Новошешминском муниципальном районе РТ.

В период  2012 годов  ГКУ «Главтатдортранс» в лице ген. подрядчика  ООО «Волгадорстрой» в Новошешминском муниципальном районе РТ выполнялся ремонт (укладка асфальтового покрытия, установка водопропускных труб) автодороги Новошешминск-Чувашская Чебоксарска – Новое Иванаево, в т.ч. по ул. Центральная с. Новое Иванаево.  Субподрядчиком выполнения выше указанных работ  являлся ООО «Шешмадорстрой плюс».

Согласно проектно-сметной документации общая стоимость работ составила 28 767,52 тыс. руб.,  протяженность ремонтируемого полотна  автодороги составляет 3 200 метров, ширина полотна – 6,0 м. протяженностью 2 000,00 м. (от а/д Новошешминск-Ч.Чебоксарка до въезда в село), ширина полотна 4,5 м. протяженностью 1 200,00 м. (ул. Центральная  с. Н. Иванаево). На протяжении ремонтируемого участка присутствуют съезды с асфальтовым покрытием в количестве 9 шт. (L=15), водопропускные трубы в количестве 6 шт. общей протяженностью 90 пог. метров (d=0.5м, L=15).

В ходе проверки с выездом на место Контрольно-счетной палатой установлено, что фактические объемные показатели выполненных работ по ремонту дорожного полотна автодороги Новошешминск-Чувашская Чебоксарска – Новое Иванаево (ул. Центральная с. Новое Иванаево), в т.ч. общая протяженность полотна, ширина полотна, количество съездов, количество, объем и размер водопропускных труб соответствуют проектно-сметной документации.

Также в ходе данной проверки установлено, что по автодороге, пролегающей по ул. Центральной с. Новое Иванаево, после окончания асфальтового покрытия присутствует часть автодороги (продолжение улицы Центральная от дома №9 до дома №2) с грунтовым покрытием протяженностью около 200 погонных метров.

Председатель Контрольно-счетной палаты Новошешминского муниципального района РТ; Губкин Р.А..