ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                КАРАР

2023 елның «__» маеннан              				                        № _____

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча муниципаль адреслы программаны раслау турында»                       2014 елның 27 мартындагы 116 номерлы карарына                                              үзгәрешләр кертү хакында

Россия Федерациясе Торак кодексын, «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь төзекләндерүне оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт буенча муниципаль адреслы программаны раслау турында» 2014 елның 27 мартындагы 116 номерлы карары белән расланган Яңа Чишмә муниципаль районы күпфатирлы йортларда күпфатирлы йортларга капиталь ремонт ясау буенча муниципаль адреслы программага «Капиталь ремонт узарга тиешле йортлар исемлеге» кушымтасын, кушымта нигезендә, түбәндәге редакциядә бәян итәргә.

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендәге «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы»нда http//pravo.tatarstan.ru, «Интернет» мәгълүмат - телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталында Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында http// novosheshminsk.tatarstan.ru/ бастырып чыгарырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасарына (инфраструктур үсеш буенча) йөкләргә.

Җитәкче                                                                                                 Р.Р. Фәсахов

Татарстан Республикасы

Яңа Чишмә муниципаль районы

Башкарма комитетының

2023 елның «__» маеннан

___ номерлы карарына

кушымта

Капиталь ремонт узарга тиешле йортлар исемлеге

| Ел | Муниципаль берәмлек | Адрес | Эш төре |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Үзәк урамы, 2 йорт | Фасадны ремонтлау, Фасадны җылыту |
| 2022 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 26 нчы йорт | Фасадны ремонтлау, Фасадны җылыту |
| 2022 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 2 |  |
| 2022 | Барлыгы субъект буенча: | 2 |  |
| 2023 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 13 нче йорт | Фасадны ремонтлау, Фасадны җылыту, йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2023 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2023 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2024 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 82 | Фасадны ремонтлау, Фасадны җылыту |
| 2024 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2024 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2025 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 6 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, түбәсен ремонтлау, йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2025 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2025 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2026 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Завод ур., 1 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2026 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2026 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2028 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 31йорт | Фасадны ремонтлау, Фасадны җылыту |
| 2028 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2028 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2030 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Чернышевский ур., 32 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2030 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2030 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2031 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 19а йорты | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2031 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2031 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2032 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Майский ур., 6 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2032 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2032 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2033 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 46 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2033 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2033 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2034 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 44 йорт | Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2034 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2034 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2036 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 36 йорт | Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2036 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2036 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2037 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 23 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2037 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2037 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2038 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная, 16 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2038 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2038 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2039 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Үзәк урамы, 2 йорт | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2039 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 1 |  |
| 2039 | Барлыгы субъект буенча: | 1 |  |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 19а йорты | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 19 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Үзәк урамы, 2 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 35 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 44 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная урамы, 22 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 46 йорт | Фасадны ремонтлау, Фасадны җылыту, Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 13 нче йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная урамы, 24 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 5 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 11 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 29 | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 23 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 9 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 26 нчы йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 25 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 28 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная урамы, 8 | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 31йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 10 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 36 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 12 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 62 | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Комсомол урамы, 2 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная, 16 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 20 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 14 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Үзәк урамы, 4 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 82 | Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 32 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Чернышевский ур., 25 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 33 | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Чернышевский ур., 32 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Мәктәп урамы, 1 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Екатерина Бистәсе ав., Үзәк ур., 48 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Майский ур., 6 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Мәктәп урамы, 2 йорт | Түбә ремонтлау |
| 2040 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 37 |  |
| 2040 | Барлыгы субъект буенча: | 37 |  |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Черёмухово Бистәсе ав., Пролетар ур., 51 йорт | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Түбә ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 19а йорты | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 19 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Үзәк урамы, 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 44 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 35 йорт | Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная урамы, 22 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 46 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная урамы, 24 йорт | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 13 нче йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 11 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 5 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Буреев ур., 9 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 23 йорт | Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 29 | Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 25 йорт | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 26 нчы йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная урамы, 8 | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 28 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 6 йорт | Фасадны ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасадны җылыту, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 10 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 31йорт | Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 12 йорт | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 36 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная, 16 йорт | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 62 | Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Завод ур., 1 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Комсомол урамы, 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 14 йорт | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Заливная ур., 20 йорт | Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 82 | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Үзәк урамы, 4 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Завод ур., 3 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Түбә ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Ленин ур., 32 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Чернышевский ур., 25 йорт | Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Волчья Бистәсе ав., Үзәк ур., 30 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Түбә ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Чернышевский ур., 32 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Совет ур., 33 | Фундамент ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Мәктәп урамы, 1 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Екатерина Бистәсе ав., Үзәк ур., 48 йорт | Фундамент ремонтлау, Подвал ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Майский ур., 6 йорт | Фасад ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Яңа Чишмә авылы, Чернышевский ур., 27 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фундамент ремонтлау, Түбә ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Яңа Чишмә р-ны | Кызыл Октябрь совхозы п., Мәктәп урамы, 2 йорт | Йорт эчендәге электр белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау, Фасад ремонтлау, Фасад җылыту, Подвал ремонтлау, Йорт эчендәге су чыгару инженерлык системасын ремонтлау, Йорт эчендәге салкын су белән тәэмин итү инженерлык системасын ремонтлау |
| 2043 | Барлыгы МБ буенча: Яңа Чишмә р-ны | 43 |  |
| 2043 | Барлыгы субъект буенча: | 43 |  |